|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТЫ 2014 Советская 53а и Советская 53б | | | | | | | | | | | |
|  |  | Смена труб, м/п | | | | Восстановление отопления лест. клеток | Ремонт отмостки, ус-во пандуса | Ремонт задвижек | Смена запорной арматуры | |
| Отопления | ГВС | ХВС | Канализации | отопления | ГВС,ХВС |
| м/п | м/п | м/п | м/п | шт | м2 | шт | шт | шт |
| 1 |  |  | 100 |  |  |  |  | 5 |  | 8 |
|  | дата  выполнения |  | 04.08.2014г.  -30.08.2014 |  |  |  |  | 04.08.2014г.  -30.08.2014 |  | 04.08.2014-30.08.2014 |
|  |  | Ремонт швов | Смена манометра | Ремонт карманов м/провода | Окраска контейнерной площадки | Ремонт подъезда | теплоизоляция | Остекление | Восстановление освещения | Покраска детского игрового оборудования  ограждений, бордюров, деревьев |
|  |  | м/п | шт | шт | м2 | шт | м/п | м2 | шт | м2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | дата  выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 02.06.2014г. -01.07.2014 |
| ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ НА МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ Г.ВОРОНЕЖ, Советская 53а и Советская 53б  ВЫПОЛНЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК. | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ НА 2015г. | | | | | | | | | | | |  | Смена труб, м/п | | | | Восстановление отопления лест. клеток | Ремонт кровли | Ремонт задвижек | Ремонт запорной арматуры | | | Отопления | ГВС | ХВС | Канализации | отопления | ГВС,ХВС | | м/п | м/п | м/п | м/п | шт | м2 | шт | шт | шт | | 1 |  | 2 | 1 | 7 | - | - | 2 | - | 9 | |  | дата  выполнения |  |  |  |  |  | 15.05.2015 |  | 01.06.2015 | |  |  | Ремонт швов | Замена узла учета ХВС | Ремонт карманов м/провода | Окраска контейнерной площадки | Ремонт подъезда | Завоз песка на детскую площадку | Установка забора вокруг дома | Ограждение детской площадки | |  |  | м/п | шт | шт | м2 | м2 | т | м2 | кВ.м | |  |  | - | 1 |  | 12 | - | 10 | 60 | 100 | |  | дата  выполнения |  | 05.03.2015 |  | 01.06.2015г.- |  | 01.05.2015-15.05.2015 | 01.06.2015 | с 01.04.2015 | | | | | | | | | | | | |